
****

**Fin du sprint 2 et lancement sprint 3**

**Gestion de projet**

**Groupe Niloc**

* **Bevilacqua Romain**
* **Ducret Robin**
* **Gantelet Mathis**
* **Hode Thomas**
* **Pacalet Hugo**

Bilan du sprint 2 :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Description | Priorité | Poids | Terminées présentées | Validées |
| 1 | En tant que développeur je veux disposer de la base de données nécessaire à l’ensemble de l’application | 1 | 3 | Présentée | Oui |
| 2 | En tant que développeur je veux disposer de vues pour la réalisation des rapports sur la base OLTP ; modules 3 et 4 | 1 | 3 | Présentée | Oui |
| 3 | En tant que développeur je veux disposer d’un jeu de données (INSERT PL/SQL) avec quelques données (par table) cohérentes avec le métier (modules 3 et 4) | 1 | 2 | Présentée | Oui |
| 4 | En tant que développeur je veux disposer des triggers sur exclusion et sur inclusion | 1 | 2 | Présentée | Oui |

Récapitulatif de la revue :

Nous avons présenté 3 histoires : la création de la base de données, la création du jeu de données et la création de vues et la création des triggers. Le PO a validé toutes les histoires.

Nous avons validé toutes les histoires notre vélocité est donc de 10.

Récapitulatif de la rétrospective :

Pour accélérer le rythme nous devrions travailler sur les points suivants :

* Une meilleure coordination des membres du groupes (création de la base plus jeu de données).
* Nous avons une difficulté significative sur la création de la base et des views

En point positif ;

* Nous avons été compétents sur les triggers.
* Nous avons très bien répartie les rôles dans la création du jeu de données

Choix des histoires prévues pour le sprint 3 :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Description | Priorité | Poids |
| En tant qu’assistante de fabrication je veux disposer d’un document présentant :  1er indicateur : affiche l'état des ventes générales.  2ème indicateur : affiche l'état de la production générale.  En choisissant l’année et un type d'action (tous, audio …) | 1 | 2 |
| En tant que directeur de clientèle je veux disposer d’un tableau de valeurs utiles telles que : le nom du fournisseur, son accord de fabrication, délai avant obtention du produit souhaité | 2 | 2 |
| En tant que directeur de clientèle je veux disposer d’un tableau de valeurs utiles présentant les fournisseurs qui sont en retard sur le budget engagé et le budget facturé. On calculera un prorata temporis en fonction de la date du jour. | 2 | 1 |
| En tant qu’assistante de fabrication je veux disposer d’un document présentant le pourcentage du nombre d'accords des fournisseurs sur un type d'action en choisissant l’année et un type d'action (tous, audio …) | 2 | 1 |